## Slide 1: Metodologia Crystal Claro (Crystal Clear Methodologies)
Alunos:
Euder de Jesus Costa
Guilherme Bruno Viturino Alves
Professor:
Marcos Dosea

## Slide 2: Introdução
A Família Crystal é um conjunto de metodologias criada por Alistair Cockburn. A metodologia possui uma abordagem voltada à gestão de pessoas. Como Crystal Family é muito sensível a fatores humanos, ela não é, propositalmente, completamente definida, devendo se adaptar a cada projeto. Para a escolha de qual metodologia usar deve-se considerar o número de pessoas e a criticidade do projeto. Crystal Clear é membro da família Crystal, e é voltada para projetos com duas a oito pessoas, sentadas na mesma sala ou escritórios próximos, de forma que todas as pessoas possam se comunicar facilmente.

## Slide 4
A Crystal Methodologies, é uma família de metodologias com um código genético em comum, que podem ser adaptados de acordo com o projeto ou o número de integrantes da equipe. Sendo assim, é importante ressaltar que não há “uma“ metodologia Crystal. Existem diferentes tipos de metodologias Crystal para diferentes tipos de projeto.

## Slide 5: O código genético da Família Crystal baseia-se em:
- Modelo de jogo econômico-cooperativo;
- Prioridades selecionadas;
- Propriedades selecionadas;
- Princípios selecionados;
- Técnicas selecionadas;

## Slide 6: Modelo de jogo econômico-cooperativo
Diz que o desenvolvimento de software é uma série de "jogos" cujos movimentos consistem basicamente em invenção e comunicação.
Cada jogo tem dois objetivos conflitantes: entrega de software funcional e preparação para a próxima etapa do jogo. O jogo nunca se repete, de modo que cada projeto exige estratégias ligeiramente diferentes de todos os jogos anteriores.
O modelo de jogo econômico-cooperativo leva as pessoas a pensarem sobre seu trabalho em um projeto de uma forma muito específica, focada e eficaz Cockburn (2004).

## Slide 7: Prioridades Selecionadas
- Segurança no resultado do projeto (entrega do software);
- Eficiência no desenvolvimento;
- Habitabilidade das convenções (o time precisa aceitar o processo).
A principal prioridade é a primeira. As duas últimas são conflitantes, um processo eficiente pode ser intolerável pelas pessoas, Cockburn (2004).

## Slide 8: Propriedades selecionadas
- Entrega Frequente;
- Comunicação Cara a Cara;
- Melhoria Reflexiva (Refletir e Melhorar);
- Segurança Pessoal (Falar a verdade sem medo de represálias);
- Foco;
- Fácil acesso a especialistas;
- Ambiente técnico com testes automatizados, Gerenciamento de Configuração e Integração Continua.
- - - Os três primeiros devem estar presentes em todos projetos.

## Slide 9: Princípios Selecionados
- Diferentes projetos precisam de metodologias distintas;
- Equipes maiores precisam de mais modos de comunicação;
- Quanto mais crítico o projeto, maior deve ser a cerimônia;
- Excesso de metodologia é custo;
- Formalidade, processo e documentação não substituem habilidade, disciplina e entendimento;
- Interatividade e comunicação cara a cara;
- Mais feedback (software funcionando) reduz a necessidade de entregas intermediárias (documentos);
- Desenvolvimento simultâneo e em série reduz custos e promove aumento de
velocidade e flexibilidade;
- A eficiência é dispensável em atividades que não possuem gargalo

## Slide 10: Estratégias e Técnicas
Crystal Clear não requer qualquer estratégia ou técnica, porém é aconselhável utilizar algumas.
As estratégias e técnicas a seguir são recomentadas para o Crystal Clear.

## Slide 11: As Estratégias
- Exploratório 360º (graus)
- Vença Cedo
- Esqueleto Andante
- Rearquitetura Incremental
- Radiadores de Informação

## Slide 12: As Técnicas
- Metodologia de Formação
- Oficina de Reflexão
- Planejamento Relâmpago
- Delphi Estimation
- Reuniões Diárias
- Design Ágil de Interfaces
- Miniatura do Processo
- Programação lado-a-lado
- Burn Charts

## Slide 13: Crystal Clear
Faz parte da Família Crystal, pode ser aplicada quando a equipe possui de 2 a 8 pessoas, sentadas na mesma sala, favorecendo a Comunicação.
Não é completamente especificada (propositalmente), o primeiro passo para sua adoção é descobrir os pontos fortes e fracos da organização, para adaptar a Crystal Clear em torno deles e aproveitar os pontos fortes e cobrir as fraquezas.
Não é feita para empresas que querem coisas padronizadas, ela se destina às organizações que querem construir sua própria metodologia, de maneira eficaz que possibilite entregar software rapidamente Cockburn (2004).

## Slide 14: Processo
A Crystal Clear utiliza processos cíclicos de diferentes tamanhos: desenvolvimento, iteração, prazo de entrega e o projeto como um todo.
O ciclo do projeto tem três partes:
a) Mapeamento de atividades
Esta atividade leva de alguns dias a algumas semanas e é constituída por quatro passos:
1) Construir o núcleo da equipe;
A equipe possui os seguintes papéis:
• Executive Sponsor (patrocinador);
• Lead Designer: deve ser um especialista, com conhecimento de todo o projeto, dentre suas atribuições ele deve: conversar com o patrocinador, treinar membros da equipe menos experientes.

## Slide 15: Processo
• Ambassador User: é um desenvolvedor especialista que a equipe pode consultar quando precisar.
A Crystal Clear específica somente os três papéis acima, os outros papéis são de acordo com a necessidade do projeto e podem ser: Designer-Programmer, Business Expert, Coordinator (deve ser alguém com boa comunicação, geralmente o Lead Designer), Tester, Writer.
2) Realizar a estratégia Exploratório 360º;
3) Definir como a metodologia será aplicada;
4) Construir o plano inicial do projeto.

## Slide 16
b) Uma série de dois ou mais ciclos de entrega
O ciclo de entrega possui três ou quatro partes.
1) Fazer uma reavaliação do plano de entregas;
2) Uma ou mais iterações com código testado e integrado;
3) Entrega real para usuários;
4) Realizar um ritual de conclusão, incluindo reflexão sobre o processo e sobre o produto que está sendo criado.

## Slide 17: Processo
c) Conclusão do ritual: reflexão sobre a entrega
Neste ritual deve-se, além de realizar uma reflexão sobre o projeto, o processo e deixar claro o que funcionou bem e o que não funcionou. A equipe deve ter um momento feliz no final do projeto, uma espécie de comemoração.

## Slide 18: Conclusão
A Metodologia Crystal Clear é feita para pequenas equipes, permitindo grande flexibilidade em sua aplicação, sendo que o time é fator decisivo da maneira de como ela deve ser aplicada e quais estratégias e técnicas serão adotadas.
Devido a sua flexibilidade, ela não se destina a empresas que desejam ter algo padronizado, uma vez que exige a mudança e adaptação contínua de sua aplicação.
Crystal Clear tem muito a contribuir nas organizações pelo fato de ter como foco o lado humano dos processos de desenvolvimento de software, outro fato interessante é o fato da família Crystal possuir muitos itens parecidos com outras metodologias.

## Slide 19: Conclusão
Pontos Positivos
- Entregas frequentes das etapas do projeto, reduzindo o retrabalho;
- Reduz possíveis falhas de entrega pois o usuário está diretamente envolvido no projeto;
- Maior controle por parte da gestão, que conhece o que está sendo construído durante a fase de desenvolvimento e não somente ao final;
- Proporciona menos especulação e mais visibilidade das tarefas que vão sendo executadas;
- Possibilita ser muito adaptada de acordo com o projeto.
Pontos Negativos
- A metodologia não foi desenvolvida para trabalhar com projetos longos.
- Até o presente momento não foi bem difundida no Brasil.